2
	[image: image1.png]



	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Zemin Etüdü Düzenleme Talimatı 
	Doküman Kodu
	YİG-TLM-018

	
	
	Yürürlük Tarihi
	19.09.2014

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	

	
	
	Sayfa No
	3/3



AMAÇ: 
Zemin ve temel etüt raporunun hazırlanmasını sağlamaktır. 
KAPSAM: 
Zemin ve temel etüt raporunun hazırlanmasını kapsar. 

SORUMLU:
Teknik Daire Başkanı
UYGULAMA: 

1) Yatırımın gerçekleşeceği arsanın hukuki (tapu, çap) ve fiziki (plankote, zemin sual fişi) bilgileri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Proje Dairesi Başkanlığı’na iletilir. Proje Dairesi Başkanlığı bu bilgileri Teknik Daire Başkanlığı’na gönderir. 

2) Teknik Daire Başkanlığı-Zemin Etüt Şube Müdürlüğü ve Statik Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen inşaat mühendisi ve jeoloji/jeofizik mühendisi arsayı yerinde inceler. Çevresel koşullar, zemin özellikleri, deprem etkisi, üst yapı özellikleri dikkate alınarak zemin etüdü kategorisi belirlenir.

    2.1) Kategori 1 için görevli personel tarafından “Gözleme Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu” düzenlenir. Rapor, iline gönderilmesi için Proje Dairesi Başkanlığı’na; etüdün ihale dosyasına girmesi için Yapım Dairesi Başkanlığı’na iletilir. 

    2.2) Kategori 2 ve 3 için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden “Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu” düzenlenmesi için ödenek teminine esas yaklaşık maliyeti hazırlaması yazıyla istenir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen maliyet Zemin Etüt Şube Müdürlüğü’nce incelenir. Gerekli düzeltmeler yapılır.

3) Zemin Etüt Şube Müdürlüğü’nce İhale Öncesi Form hazırlanır, Plan Program Dairesi Başkanlığı’na ödenek durumunun teyidi için gönderilir. Yaklaşık maliyet; o işe ait ödenekten fazla ise Plan Program Dairesi Başkanlığı tarafından yatırımcı kuruluşu ile yazışma yapılır. İlave ödenek talep edilir. İhale öncesi formun vize işlemi (ihaleye çıkılmasında sakınca yoktur)  Plan Program Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. 

4) Plan Program Dairesi Başkanlığı ödenek durumuna bakarak ödeneği varsa ihalesine izin verir,  form imzalı olarak Teknik Daire Başkanlığı’na geri gelir.  Zemin Etüt Şube Müdürlüğü’nce ihale talimatı düzenlenir, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilir. 

5) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, etüt tamamlanınca “Zemin ve Temel Etüt Raporu”nu Teknik Daire Başkanlığı’na gönderir. Rapor Zemin Etüt Şube Müdürlüğü’nde şube müdürünce görevlendirilen jeoloji mühendisi tarafından incelenir. 

6) Rapor üzerinde düzeltme varsa, rapor Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iade edilir. 

7) Düzeltilen ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tasdiklenen nihai rapor Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Teknik Daire Başkanlığı’na gönderilir. 

8) Raporun bir örneği dosyasında muhafaza edilmesi için Proje Dairesi Başkanlığı’na; bir örneği de ihale dosyasına girmesi için Yapım Dairesi Başkanlığı’na iletilir. Raporun bir örneği Zemin Etüt Şube Müdürlüğü’nde muhafaza edilir.
İLGİLİ DOKÜMANLAR

Dış kaynaklı dokümanlar;
-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 
İç kaynaklı dokümanlar;
-644 Kanun Hükmünde Kararname

-3194 sayılı İmar Kanunu 

-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
-Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
-Genelgeler

REFERANS DOKÜMANLAR



-

Belge Geçmişi

	Revizyon No
	Tarih
	Notlar 
	 

	00
	19.09.2014
	İlk Yayın
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Hazırlayan

Şube Müdürü
	Onaylayan

Daire Başkanı

	
	


CSB-FRM- 001/00

[image: image1.png]