2
	[image: image1.png]



	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlinde Proje Elde Etme Talimatı 
	Doküman Kodu
	YİG-TLM-020

	
	
	Yürürlük Tarihi
	19.09.2014

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	

	
	
	Sayfa No
	3/3



AMAÇ: 
Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) elde edilen projelerin kanun ve yönetmeliklere göre incelenerek, düzenlenmesini sağlamaktır.

KAPSAM:
Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) elde edilen projelerin inceleme işlemlerini kapsar.
SORUMLU:
Proje Daire Başkanı, Teknik Daire Başkanı
UYGULAMA: 
1) Proje Dairesi Başkanlığı tarafından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bina ve tesisleri mimarlık ve mühendislik projelerinin elde edilmesi için ödenek teminine esas bedel hesabı yazı ile istenir.
2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen bedel hesabı ilgili Şube Müdürlüklerince (statik, mimari, elektrik, makine) incelenir. Gerekli düzeltmeler yapılır. Proje Dairesi Başkanlığı İlgili Şube Müdürlüğü raportör mimarı tarafından İhale Öncesi Form hazırlanır, Plan Program Dairesi Başkanlığı’na ödenek durumunun teyidi için gönderilir.

3) İhale öncesi formun vize işlemi (ihaleye çıkılmasında sakınca yoktur)  Plan Program Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Plan Program Dairesi Başkanlığı ödenek durumuna bakarak ödeneği varsa ihalesine izin verir, form imzalı olarak Proje Dairesi Başkanlığına geri gelir. İhale talimatı düzenlenerek ilgili Şube Müdürlüğünce, ödeneği ise Plan Program Dairesi Başkanlığınca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.

4) Yatırım Programında yer alan işlere ait Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce elde edilen projeler incelenmek üzere YİGM- Proje Dairesi Başkanlığına gönderilir.

5) Proje Dairesi Başkanlığı ilgili Şube Müdürlüğünce, statik projeler ile zemin etüd raporu incelenmek üzere Teknik Daire Başkanlığına, makine ve elektrik tesisatı projeleri Makina ve Elektrik Şube Müdürlüklerine iletilir. Mimari, Makine ve Elektrik Şube Müdürlükleri ile Teknik Daire Başkanlığı tarafından incelenen projelerin eksiklikleri belirlenerek bir liste haline getirilir. Listeler, projeyi inceleyen raportör mimar/mühendis ve ilgili şube müdürünce imzalanır. Eksiklikler listesi bir yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilir.

6) Belirtilen hususlar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yeniden düzenlenip onaylanan projeler, bilgi amaçlı CD/ DVD olarak YİGM Proje Dairesi Başkanlığına gönderilir.

7) Projelerle beraber gelen ödenek teminine esas yaklaşık maliyet Yapım Daire Başkanlığına gönderilir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Dış kaynaklı dokümanlar;

-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 

-TS 500 Standardı 
-Asansör Yönetmeliği 

İç kaynaklı dokümanlar;
-644 Kanun Hükmünde Kararname

- 3194 sayılı İmar Kanunu 

-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

-Sığınak Yönetmeliği 

-Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği

-Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
-Otopark Yönetmeliği 
-Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği,
-Isı Yalıtımı Yönetmeliği,
- Enerji Performansı Yönetmeliği
-Genelgeler

REFERANS DOKÜMANLAR 
Belge Geçmişi

	Revizyon No
	Tarih
	Notlar 
	 

	00
	19.09.2014
	İlk Yayın
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Hazırlayan

Şube Müdürü
	Onaylayan

Daire Başkanı

	
	


CSB-FRM- 001/00

[image: image1.png]