	[image: image1.png]



	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım Programı Hazırlama ve İzleme Talimatı
	Doküman Kodu
	YİG-TLM-024

	
	
	Yürürlük Tarihi
	19.09.2014

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	

	
	
	Sayfa No
	3/3



AMAÇ : 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yatırımlarının bir program kapsamına alınarak izlenmesini sağlamaktır.
KAPSAM:
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün yıllık yatırım programının hazırlanmasını ve izlenmesi iş ve işlemlerini kapsar.
SORUMLU:
Plan Program Dairesi Başkanı 
UYGULAMA

1)Yatırım Programı Hazırlama
· Kalkınma Bakanlığı'nın Yatırım Programı Hazırlama Genelgesi Esaslarına göre; projeye ait maliyet hesabı, arsa bilgileri, proje izleme veya fizibilite raporlarına dayanarak teklif programı hazırlanır. 

· Hazırlanan Teklif Program Kalkınma Bakanlığı'na iletilmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. 

· Kalkınma Bakanlığı'na gönderilen Yatırım Programı teklifi, Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile Bakanlığımız yetkililerinin yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu bütçe imkânlarına göre Yatırım Programına dönüştürülür.

2) Yatırım Programındaki Projelerin İhale Öncesi ve Sonrası İşlemleri

· Programa alınan yatırımcı kuruluşlara ait işlerin ödenekleri detay programı belirledikten sonra, Bakanlığımız bütçesine aktarılır. 

a) İhale Öncesi İşlemler

· İhaleye çıkacak işlerin talepleri Başkanlığımıza İhale Öncesi Bilgi Formu olarak gelir ve uygun olanlar vize edilerek talep sahibi Başkanlığa gönderilir. 

· Programa göre proje revizyonu gereken işler ise Yatırımcı kuruluşlar veya Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşüne sunulur. 

· Uygun görüş alınan işlere ait ihale öncesi bilgi formu vize edilerek talep sahibi daire başkanlığına gönderilir.  

b) İhale Sonrası İşlemler

· Yatırım Programında yer alan işlerin ihale sonrası ödenek durumu gözden geçirilir. 

· Yatırımcı kuruluşun Bakanlığımızca yapılan yatırımlarında mevcut ödeneği varsa projeler arasında ödenek paylaşımının sağlanması için, Projeler Arası Ödenek Aktarma Cetveli düzenlenerek yatırımcı kuruluşun onayına sunulur ve revizyon gerçekleştirilir. 

· Eğer Yatırımcı Kuruluşun Bakanlığımızca yapılan yatırımlarında yeterli ödenek yoksa ek ödenek ihtiyacı belirlenir. Bu ihtiyaca göre Ödenek Talep Formları doldurulur.  

· İlgili kuruma gönderilir.  

3)Diğer Kurum ve Kuruluşlar Adına Yürütülen İşlerin Ödeneklerinin YİGM Bütçesine Aktarılması

· Yatırım Programında yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ait işlerin ödenekleri belirlenerek ödenek aktarma cetvelleri hazırlanır. 

· Hazırlanan cetveller ilgili kuruma gönderilir. 

· Belirlenen ödenekler kurum tarafından Ayrıntılı Harcama Programına göre bütçemizin ilgili kalemine aktarılır.
İLGİLİ DOKÜMANLAR

Dış kaynaklı dokümanlar;
-Orta Vadeli Program (OVP) 

-Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)

-Yatırım Programı Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

-4734 sayılı yasanın 34, 35, 43 ve Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61. Maddeleri 

-4735 Sayılı Yasanın 7. Maddesine göre düzenlenen sözleşmeler

İç kaynaklı dokümanlar

-Görev tanımları

REFERANS DOKÜMANLAR



-
Belge Geçmişi

	Revizyon No
	Tarih
	Notlar 
	 

	00
	19.09.2014
	İlk Yayın
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Hazırlayan

Şube Müdürü
	Onaylayan

Daire Başkanı 

	
	


CSB-FRM- 001/00


[image: image1.png]