**Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü**

**Hizmet Binası İnşaatı Bilgi Notu**

İl Müdürlüğümüz Hükümet Konağının C Blok 2.katında (son kat) 800 m2 alanda faaliyet göstermektedir. Yeni yapılacak olan hizmet binamız ise Karaman Merkez Başakşehir Mahalle mevkiinde olup, bina ile ilgili bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

Yüklenicinin Adı : Kartal İnş. San. Tic. Nakl. Ltd. Şti.

İhale Tarihi : 28.07.2011

İhale Şekli : 19/A Açık İhale Usulü

Sözleşme Tarihi : 26.08.2011

Sözleşme Bedeli : 1.920.000,00

Yer Teslim Tarihi : 05.09.2011

İşin Süresi : Yer Tesliminden İtibaren 700 Takvim Günü

İşin Bitim Tarihi : 05.08.2013

Yılı Ödenekleri : 2011 için %10

: 2012 için %55

: 2013 için %35

İnşaat Taban Alanı : 750 m²

İnşaat Toplam Alanı : 4500 m2

Kat Adedi : B+Z+4(Toplam 6 kat)

Hizmet Binasının kaba inşaatı bitmiş olup; fiziki olarak % 36 seviyesindedir. Kaba Sıva ve çatı imalatları devam etmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 