**ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN**

**2011 YILI YATIRIM PROĞRAMINDA YER ALAN İŞLER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektör** | **Proje Adı** | **Yeri** | **Baş. Bitiş Tarih** | **İhale Bedeli (KDV Hariç)** | **Geçmiş Dönem Harcaması****(KDV Dahil)** | **2011 Yılı Ödeneği****(K.D.V Dahil)** | **Açıklama** |
|
| Eğitim | Nevşehir Avanos Kızılırmak Otel Binasının Güçlendirilerek Ve Tadilatı Yapılarak Yurda Dönüştürülmesi işi | Nevşehir Avanos | 20092010 | 2.244.000,00 | 1.584.827,73 | - | Avanos Belediyesince Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne devredilen Eski Kızılırmak Oteli binasının taşıyıcı sisteminin güçlendirilmesi ve tadilatının yapılarak yüksek öğrenim kız öğrenci yurduna dönüştürülmüştür. Mahkeme kararı sonucunda 09/11/2010 tarihinde yüklenici ile sözleşmesi fesh edilmiş olup; 06/01/2011 tarihinde yeni yüklenici ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Yeni Yüklenici de işi süresinde tamamlayamadığı için onunda sözleşmesi fesh edilmiş ve iş tamamlanan kısmı ile ilgili kuruma teslim edilmiş, kullanıma başlanmıştır. |
| Eğitim | Nevşehir Avanos Kızılırmak Otel Binasının Güçlendirilerek Ve Tadilatı Yapılarak Yurda Dönüştürülmesi işi(Düzeltici İşlem) | Nevşehir Avanos | 20112011 | 842.575,65+%9,95 iş artışı ile926.944,90 | 788.970,59 | 1.093.663,00 |
| Genel İdare | Nevşehir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi | Nevşehir | 20112011 | 41.500,00 | - | 50.000,00 | İş tamamlanmıştır. İş kapsamında; Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının doğalgaz dönüşümü tamamlanmıştır. |
| Eğitim | Nevşehir 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı İşi. | Nevşehir | 20092012 | 8.216.000,00 | - | 1.205.000,00 | Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesine komşu bir alanda Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsisli arsa üzerine 2 Adet Yurt Bloğu, Sosyal Tesis, Lojman ve Danışma binasından oluşacak tesisler yapılacak olup; toplam inşaat alanı 18287,37 m2'dir.İhalesi Bakanlığımızca yapılmıştır. işin kontrollüğü Müdürlüğümüzce yürütülmekte iken; Bakanlığımızın 08/12/2011 tarih ve 7043 sayılı Fesih oluru ile iş feshedilmiştir |
| Genel İdare | Merkez T.Ü.İ.K Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Proje İşi. | Nevşehir | 20112011 | *-* | - | 149.000,00 | Proje işi çalışmaları Bakanlığımızca yürütülmektedir. |
| Genel İdare | Merkez T.Ü.İ.K Hizmet Binası İnşaatı İşi. | Nevşehir | 2011 2012 | *-* | - | 2.400.000,00 | Gerekli çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmektedir. |
| Genel İdare | Merkez Çevre ve Şehircilik İl Müd.lüğü Lojman Onarımı.(Doğrudan Temin) | Nevşehir | 2011 2011 | 5.072,00 | - | 6.000,00 | İş tamamlanmıştır. |
| Genel İdare | T.Ü.İ.K Hizmet Bin. inşaatı arsasına zemin etüdü .(Doğrudan Temin) | Nevşehir | 2011 2012 | 5.750,00 | - | 8.850,00 | İş tamamlanmıştır. |
| Genel İdare | Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müd.lüğü Lojman Onarımı.(Doğrudan Temin) | Nevşehir | 2011 2011 | 12.253,82 | - | 14.500,00 | İş tamamlanmıştır. |
| Eğitim | Nevşehir 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı İşi. | Nevşehir | 20112012 | - | - | 1.000,00 | Gerekli çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmektedir. |