BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

A N K A R A

Karar Konusu    : Fiyat Farkı

Karar No            : 2004/054

Karar Tarihi      : 16.07.2004

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I-GİRİŞ

… Başkanlığının … tarih ve … sayılı yazısıyla, emanet usulü ile ihale edilen parke taşı imalatının, yıllık eskalasyon fiyat farkı uygulamasına ilişkin görüş istemidir.

II – KONU

… Tarihinde 2886 sayılı İhale Kanunu'nun 81.maddesine göre emanet usulü ile ihalesi yapılan … adet beton parke taşı imalatı … tarihinde verilen süre içerisinde tamamlanmış ve … nolu hakediş raporu düzenlenmiş olup, … tarihinde işin kabulü-yapılmıştır. … yılı birim fiyatları ile ihale edilen işin … tarihinde bitirilmiş olmasından dolayı yıllık eskalasyon fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususunda görüş istenmektedir.

III- İNCELEME

Taşeron sözleşmesinin "Vergi ve Fiyatların Değişmesi" başlıklı 11 inci maddesinde"...Ancak; 88/13181 sayılı Kararname esaslarına tabi olarak bu kararname hükümlerine göre uygulama yapılacaktır."denmektedir.

Söz konusu işin sözleşme ve yer teslim tarihi olan … ile iş bitim tarihi olan … arasında …günlük bir yapım süresi vardır.

Genel uygulama olarak, taşeron firmanın …yılı içinde yapmış olduğu imalatlar için … tarihi itibariyle tespit tutanağının düzenlenmiş olması gerekir. Söz konusu tespit tutanağında tespit edilen imalat tutarı … yılında harcanması gereken ödenek miktarından fazla ise tespit tutanağı, az ise günlük harcanması gereken ödenek miktarı hesabı yapılarak; … yılında harcanması gereken ödenek miktarının tespiti ve bu miktar üzerinden …yılı imalat miktarının belirlenmesi gerekecektir.

IV-KARAR

Bu belirlemelere göre, … yılı sonu itibariyle yapılan işler, yukarıda belirtilen harcanması gereken ödeneğin üzerinde ise tespit tutanağının esas alınması, altında ise …yılında harcanması gereken ödeneğin …yılı fiyatları ile kalan ödeneğin de … yılı fiyatlarına göre ödenmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

Kurulumuzun 16.07.2004 tarihli oturumunda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.