T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

A N K A R A

Karar Konusu 	:  …Kapsamına İlave İş Teklifi

Karar No		:  2004/083

Karar Tarihi		:  15.09.2004

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

… Başkanlığı'nca ihalesi yapılarak, yapımı devam eden …Yapı İnşaatı işi ihalesi kapsamına, yöreye hizmet verecek olan … proje ve uygulama işlerinin dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin görüş istemidir.

II-KONU

… Başkanlığı'nın … tarih ve … sayılı yazısında, yapımı hızla devam eden “…Yapı İnşaatı İşi”nin ihalesinin … gün ve … sayılı … Karan ile 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 44.maddesine göre yapıldığı,

…’ca … tarihinde … yapılan işe, Başkanlık Makamının … tarih ve … sayılı karan ile de % …'luk keşif artışı verildiği belirtilerek, yöreye hizmet verecek olan … proje ve uygulama işinin bu ihale kapsamında yaptırılması konusunda görüş bildirilmesi istenmektedir.

111- İNCELEME

Konu ile ilgili, … Başkanlığı'nın … tarih ve … sayılı … kararında işin tanımı, "… yapı inşaatı işi" olarak tanımlanmıştır.

İhale ile ilgili Sözleşmenin;

2.Maddesinde "Sözleşme Konusu İşin; Yapılma Yeri, Niteliği, Nev'i ve Miktarı" ile ilgili olarak, …sınırları içerisinde bulunan …Yapı İnşaatı işi olup…	" denilmektedir.

29. Maddesinde de "İş Miktarının … Yer ve Adedinin, Projelerin, … Yerlerinin Değişmesi Hali" ile ilgili olarak "… idare, 2886 sayılı Kanunun, 63.maddesindeki kayıt ve şartlarla: …….Uygulatmak, Yetkisine haizdir.

Bu işlere ait emirler ve değişiklikler sözleşme şartlarından ayrılmayı icap ettirmez v.s. bu manaya alınamaz." denilmektedir.

2886 sayılı Devlet ihale Kanununun; 63.Maddesi de "Sözleşmede Belirtilen İşin Artış ve Eksilişi" ile ilgili hususlara açıklık getirmiştir.

IV-KARAR

Yapımı devam eden …Yapı ihalesinin, … Kararında ve Sözleşmesinin 2.maddesinde tanımlanan "Sözleşme konusu işin, yapılma yeri, niteliği, nev'i ve miktarı kapsamında", … inşaatı yer almamakta olup, 2886 sayılı Kanunun 63.maddesine göre sözleşme kapsamında bulunmayan bir iş sebebiyle iş artışı yapılmasının ve sözleşme kapsamına ilave bir işin alınmasının uygun olmayacağına,

Kurulumuzun 15/0912004 tarihli oturumunda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.