T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

A N K A R A

Karar Konusu : Fiyat Farkı Ödenmesi

Karar No	  : 2004/093

Karar Tarihi   : 27/10/2004

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

… Müdürlüğü, …Daire Başkanlığı’nın… tarih ve… sayılı yazıları ile… İnşaatında malzeme ocakları ile ilgili fiyat farkı ödenmesi hakkında görüş istemidir.

II- KONU

…  İnşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-a maddesine göre … tarihinde ihale edilerek, … tarihinde sözleşmeye bağlandığı, yıllar itibari ile Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklere göre işin yapımının devam ettiği, yapılan hakediş ödemelerinin Valilik Makamı tarafından kurulan heyet marifetiyle hazırlanan malzeme ocakları ile ilgili “Malzeme Fiyatları Tespit Tutanağı ve Uygulama Şartnamesi”nde yer alan hükümler doğrultusunda yapıldığı,

Konu ile ilgili olarak müteahhit firmanın ilgili… Müdürlüğüne verdiği … tarih ve … sayılı dilekçesinde özetle;

…Müdürlüğünce kum-çakıl malzeme ocakları mukayesesinde uygun ocak… bulunduğunu, … dışarıya malzeme satışı yapmadığını yazılı olarak bildirdiğini, işin aksamaması için 2.uygun ocak olan…  Kum-çakıl malzeme ocağından, malzemenin temin edildiği, malzeme ocaklarına ait fiyat farkı ödemelerinde, … Kum-çakıl ocağından değil, … fiyatları üzerinden yapıldığını belirterek, malzeme fiyat farklarının ne şekilde ödeneceği hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilmektedir.

İlgili …Müdürlük eksik bilgi ve belgeleri … tarih ve … sayılı yazı ile Kurul’umuza intikal ettirmiştir.

III- İNCELEME

İşe ait ihale dosyası incelendiğinde sözleşmenin eki olan … tarihli “Nakliye Mesafesi Tespit Tutanağı” ile “A katsayısı Tespit Tutanağı” not kısmında “Kum-çakıl ocağı… veya… Özel Konkasör ocaklarından ekonomik olanından alınacaktır” denilmektedir.

Sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin “Malzeme ocaklarının kullanılması, yıkma ve kazılar, malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri” başlıklı 29.maddesi hükümlerine göre, idaresi tarafından sözleşmede yer alan malzeme ocaklarının değiştirilerek, … Belediyesine ait tesisler, malzeme ocağı olarak belirlenmiştir. Ancak… Müdürlüğünün müteahhit firmaya hitaben … tarih ve … sayılı yazısında “Kum-çakıl talebinin karşılanamayacağı” belirtilmiş olduğu sebebiyle ihtiyaç olunan malzemeler sözleşme eki malzeme ocağı olan… ocağından temin edildiği anlaşılmaktadır.

… Valiliği’nin … tarihli “Malzeme Fiyatları Tespit Tutanağı ve Uygulama Şartnamesi” bu sözleşmenin eki değildir. Bu şartnamede malzeme ocakları noktasal olarak belirlenmiştir. Malzeme ocağı mevkii olarak belirtilmesi halinde, o mevkide yer alan ve fiyatı en düşük olan ocak bedelinin fiyat farkı ödemesinde göz önünde bulundurulması gerekir.

IV- KARAR

Sözleşme ekleri arasında yer alan malzeme ocaklarının tamamında zorunlu nedenlerle malzeme temini mümkün olmaması halinde müteahhidin teklifi ve/veya idarenin isteği ve onayı ile belirlenen mevkii ve ocaklardan; malzeme + taşıma bedeli toplamı en düşük olan ocak fiyatının tespit edilmesi ve malzeme fiyat farkı uygulamasının da; seçilen malzeme ocağı için belirlenmiş malzeme fiyatlarının esas alınarak B.İ.G.Ş.’nin 6.maddesine göre yapılmasına,

Kurulumuzun 27.10.2004 tarihli oturumuna katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.