# T.C.

# BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

# Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

# A N K A R A

# Karar Konusu :  İş İskelesi Verilmesi

Karar No	  :   2005/006

Karar Tarihi   :  05/01/2005

# YÜKSEK FEN KURULU KARARI

# I- GİRİŞ

… Başkanlığı … Müdürlüğü’nün … tarih ve … sayılı yazısında belirtilen “… İnşaatı” ihalesi kapsamında yaptırılan ilave işler için iş iskelesi ödenip ödenmemesi hususundaki görüş istemidir.

# II- KONU

… Başkanlığı…Müdürlüğü’nce … yılı birim fiyatları ile teklif bedeli …-TL. olan işin… ..A. Ş.’ne ihalesinin yapıldığı, … tarihinde sözleşmesinin imzalandığı, … tarihinde geçici kabulünün ve … tarihinde de kesin kabulünün yapıldığı belirtilerek, işin kesin hesabının inceleme aşamasında olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu işte yatay ve düşey derzlerde dolgu ve izolasyon yapılması, galvanize edilmiş her çeşit demir profille merdiven yapılması ve idarece verilecek … ile … kaplama yapılması ve montajını kapsayan … kalem imalat için teklif alınarak ihalenin yapıldığı, şartnamede … şartının % …’den fazla olmamasının öngörüldüğü, ihale sonrası işe başlandıktan sonra …olduğunun anlaşıldığı, perde ve kolonlarda ayrışmaların meydana geldiğinin görüldüğü, bu imalatların fiyat tespitleri yapılarak sözleşme kapsamında yapılması gerektiğine idaresince karar verildiği belirtilerek, … kalem imalatı kapsayan teklif fiyatların iskele kurulması vb. tüm malzeme ve işçilik bedelleri de verilerek teklif içerisinde değerlendirildiğinden ayrıca bir bedel ödenmeyeceği hükmüne göre, ilave olarak sonradan yaptırılmasına karar verilen … muhtelif yerlerde yaptırılan tecrit ve tamiratlar için müteahhit firmanın talep ettiği iş iskelesi bedelinin sözleşme hükümlerine göre ödenip ödenemeyeceği, ödenecek ise hangi kısımlarda ve ne şekilde ödeneceği hususunda görüşümüz istenmektedir.

III- İNCELEME

# Bahse konu sözleşme ile ilgili olarak, sözleşme ve ekleri arasında yer alan belgeler içerisinde;

# Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Cetveli ile ilgili analizlerden iş iskelesi (duvarlar ve tavanlar için ) tarifinin not kısmında  “ 3) Bir yerde kurulan iş iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik işler için yapıldığı kabul edilir. Ve iş iskelesi bedeli bir kere verilir.” ,

# … İdaresi Özel İdari Şartname 1.konu ve kapsam başlığı altındaki 1,1 bölümünün son paragrafında;

“…; Kuruluşumuz Teknik personeli ile birlikte gezilerek firmalar gerekli teknik incelemeyi yapacaklardır. Uygulama aşamasında daha önce… kullanılmış bulunan kauçuk veya bitüm esaslı malzemelerin tamamen temizlenmesi, temizlik işlerine müteakip dilatasyon derzlerinin düşeyde… kadar doldurularak izole edilmesi ve sonuçta …’den fazla kaçak olmayacağının taahhüt edilmesi kayıt ve şartıyla ekli teklif mektubu örneğine uygun olarak teklif edecekleri birim mt. ve toplam mt. Fiyatlarını iç zarfa (Teklif Mektubu) belirteceklerdir.”,

# B- Teknik şartname bölümünde;

# “3.Yatay ve düşey derzlerin dolgusunun ve tecridin yapılması amacıyla yapılacak ana imalatlar dışındaki ilave imalatlar ve izolasyon uygulaması öncesinde …. tamamen temizlenmesi ve kurutulmasına yönelik tüm makina, teçhizat ve ekipman teklif sahibine ait olacaktır. Aynı şekilde mevcut derzlerin temizlenmesi, basınçlı hava verilmesi, dolgu yapılması amacıyla iskele kurulması v.b. tüm malzeme ve işçilik bedelleri de verilerek teklif içinde değerlendirildiğinden, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.”,

# Hükümleri bulunmaktadır.

# Ayrıca, iş artması ve eksilmesi hususu sözleşmenin 17.maddesinde belirtilmiştir. Bu maddenin uygulanmasında Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili maddesi hükümlerinin saklı olduğu hükmü de yer almaktadır.

IV- KARAR

Sözleşme ve eklerinde yer alan ve inceleme bölümünde belirtilen konu ile ilgili hükümlere göre ana imalatlar dışında ilave imalatlar ve izolasyon uygulaması öncesinde … tamamen temizlenmesi ve kurutulmasına yönelik tüm makine, teçhizat ve ekipman teklif sahibine ait olacağı, aynı şekilde mevcut derzlerin temizlenmesi, basınçlı hava verilmesi, dolgu yapılması amacıyla iskele kurulması v.b. tüm malzeme ve işçilik bedelleri de verilecek teklif içerisinde değerlendirildiği hususuna işin Özel İdari ve Teknik Şartnamesinde yer verilmiş olması sebebiyle depo içinde yapılacak ilave imalatlar için ayrıca iş iskelesi bedelinin ödenmemesi gerektiğine,

Kurulumuzun 05.01.2005 tarihindeki oturumuna katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.