**TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI**

**KENTGES DEĞERLENDİRME RAPORU(TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİ)**

**EKSEN 2-YERLEŞMELERİN MEKAN VE YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI**

**KENTGES EYLEM NO 2:** **YERLEŞMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MAKROFORM OLUŞTURMAK**

*2.1.Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde maliyetleri düşüren,* ***kaynakları verimli kullanan*** *ve yayılmayı önleyen bir kent makroformu desteklenecektir.*

2.1.2. Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformu oluşturmak ve yönlendirmek için yerleşme düzeyinde mekansal planlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Bir kısmı yapılmış olup,çalışmalar devam etmektedir.

Kent içi otoparklarda durak, toplu duraklar vb.yeniden yapılandırılmaktadır.

2.1.3. Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformunun oluşturulması için imar programları belirlenen esaslara göre düzenlenecektir.

Kent makroformu onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile belirlenmiştir.

Kent İçi Ulaşım ve Trafik İyileştirme Etüt ve Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi ihalesi kapsamındadır.

**KENTGES EYLEM NO 5:** **SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİ OLUŞTURMAK**

*5.1. Mekânsal planlama çalışmalarında yerleşme büyüklüklerine göre uygulanabilecek kapsamlı ulaşım sistemlerine ilişkin politika, program ve planların geliştirilmesi sağlanacaktır.*

5.1.2. Kentsel ulaşım planları çevresel, teknik, ekonomik ve toplumsal değerler gözetilerek hazırlanacak ve uygulanacaktır.

Şehir içi Ulaşım Sirkülasyon planı yapılarak 10.02.2011 ve 2011/01 sayılı İl Trafik komisyonunda çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiş olup, 18.02.2011 Tarih ve 2011/01 Sayılı İl Trafik komisyon kararı ile Trafik düzenleme Projesinin 2 aşamalı olarak uygulanması uygun görülmüştür.

*5.2 Kent içi ulaşımda, yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımının kabul edilmiş tasarım ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi sağlanacaktır.*

5.2.2 Yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaşması için plan kararları geliştirilecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.

Ulaşım Master Planı kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir.

*5.3. Kentlerdeki yük taşımacılığının****,*** *depolama, elleçleme, aktarma ve dağıtım hizmetlerinin****,*** *kent içi trafiğini olumsuz etkilemeyecek düzenlemelerle yapılması sağlanacaktır*

5.3.1. Kentte üretilen ve kente getirilen malların depolanacağı, işleneceği ve dağıtılacağı merkezler mekânsal planlarda ve ulaşım planlarında belirlenen yerlerde oluşturulacaktır.

Tekirdağ 1/25000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı kesinleştikten sonra çalışmalara başlanılacaktır.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından ortak uygulamalar yapılmaktadır.

*5.4. Kentsel ulaşım planlarında, ulaşılabilirlik, güvenlik, konfor, güvenilirlik, süreklilik, maliyet ve etkinlik ilkeleri gözetilecektir.*

5.4.1. Kent içi ulaşım ve trafik hizmetlerinin etkinleştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Ulaşım Master Planı kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir.

*5.5. Kentsel ulaşım sisteminde hareket kısıtlılığı olanların ihtiyaçlarını da dikkate alan yaya ve taşıt ulaşım bütünlüğüne yönelik standart ve tasarım projelerinin hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır.*

5.5.2. Toplu taşıma sistemlerinin hizmet kalitesi ve teknolojik düzeyi artırılacaktır.

Toplu taşıma araçlarına ilave olarak ek araç ihalesi yaparak, bu araçların sistem kalitesi ve teknolojik düzeyleri arttırılmıştır.

5.5.3. Toplu taşıma sistemleri çevre duyarlı hale getirilecektir.

Toplu araçlarının Motorları, hava kirliliğini azaltma EURO 4 normu standartlarından 2011 yılından itibaren kullanılmaya başlanılmıştır.

5.5.4. Kent içi ulaşımda bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için düzenlemeler yapılacaktır.

Belediyemiz Akıllı Kent sistemine geçmiş olup, AKOS bilgi teknolojisi irtibatlı olarak çalışılmaktadır.

**KENTGES EYLEM NO 6 :** **KENTSEL ALTYAPI PLAN, PROJE VE YATIRIMLARINI MEKÂNSAL PLANLARLA BÜTÜNLEŞTİRMEK**

*6.2. Kentsel altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu olarak yükseltilmesine yönelik yöntemler geliştirilecektir.*

Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleriyle atık su arıtma tesislerinin uygulama projeleri ve fizibilite raporlarının hazırlanması ve uygulama sürecine kadar yapılacak olan iş ve işlemlere yönelik danışmanlık hizmet alım işi ihale edilmiş ve çalışmalara devam edilmektedir.

Yenilenen yol çalışmalarında sonradan oluşabilecek arızaları en aza indirmek amacıyla alt yapıları yenilenmesi takiben daha uzun ömürlü üst asfalt kaplama ve beton parke taş kaplaması tüm çalışmalarda uygulanmaktadır.

6.2.4. Kentsel enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.

**KENTGES EYLEM NO 7:** **YERLEŞMELERDE SOSYAL DONATI VE HİZMETLERİN DENGELİ DAĞILIMINI SAĞLAMAK**

*7.1. Kentsel sosyal donatı ve hizmetlerin kent, semt ve mahalle düzeyinde dağılımının dengeli ve yeterli hale getirilmesi sağlanacaktır.*

Kentin tüm bölgelerine halkın ihtiyaç duyduğu park ve sosyal kullanım alanlarının eşit şekilde yapılmaktadır.

Onaylanan Tekirdağ 1/5000 ölçekli uygulanan İmar Planlarıyla sağlanmıştır.

7.1.2. Konut alanları sosyal donatılarla birlikte geliştirilecektir.

Mali -2011 Yılı Performans Programı ve 2011 Mali Yılı Belediyemiz bütçesinde yeni gelişme alanlarında sosyal donatıların konutlarla birlikte geliştirilmesine yönelik ödenek ayrılmış olup, ilgili müdürlükler konut alanları sosyal donatılarla ilgili çalışmalarını yapmışlardır.

Onaylı İmar Planları doğrultusunda geliştirilmektedir.

**KENTGES EYLEM NO 10:** **SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK BOYUTLARLA BÜTÜNLEŞİK BİR KENTSEL YENİLEME VE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK**

*10.1. Kentsel yenileme ve dönüşüme ilişkin plan ve projelerin bütüncül bir planlama anlayışıyla hazırlanması, uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.*

05.07.2011 tarihinde şehrin ana alterlerinden olan Muratlı Caddesinde bütüncül bir planlama anlayışıyla başlatılan proje yaya, taşıt ulaşımı, alt yapısı, peyzaj ve üst yapısı ile birlikte ele alınarak başlamıştır

10.1.2. Dönüşüm projelerinin ilan, planlama ve uygulama süreçleri kapsamında kent bütününe etkilerinin analizi yapılacaktır.

Muratlı Caddesinde yapılan çalışmaların disiplinli bir plan ve program dahilinde yapılarak %90 oranında tamamlanmış olup proje planlanan sürede bitecektir.

Proje bölge ve kent halkının düşünceleri göz önünde bulundurularak daha modern, günümüz koşullarına uygun, mimari ve peyzaj tasarımı ile örnek bir cadde oluşturmayı hedeflemiştir.

Kesme kaya Sokak düzenlemesi , 522 m2 lik alanda sokak iyileştirme projesidir. Proje Kapsamında kafeterya, pergola ve sokak düzenlemesi yapılmıştır.

*10.2. Kentsel dönüşüm plan ve projelerinin; katılımcı ve kamu-özel sektör işbirliklerine yer veren anlayışla kurgulanması ve dönüşüm sonrası koşulların izlenip denetlenmesi sağlanacaktır.*

10.2.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları için fizibilite hazırlanacaktır.

10.2.2. Dönüşüm ve yenileme uygulama süreçlerine etkin katılım için mekanizmalar geliştirilecektir.

STK’ların, meslek odalarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, mahalle ve muhtarlarının ve yaşayanların katılımının sağlanarak, komiteler kurulmuştur. (16 adet Çalışma Komitemiz ve 3 adet Meclisimiz vardır.) Kurulan Meclis ve Çalışma Komitelerimiz şu şekildedir;

Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi

Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, Alt Yapı, İmar, Planlama Çalışma Grubu, Trafik Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma grubu, Turizm ve Tanıtma Çalışma grubu, Çevre Koruma ve Sağlık Çalışma Grubu, Toplumsal ve Sosyal Dayanışma Çalışma Grubu, Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu, İnsan ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu, Engelliler Çalışma Grubu

Kurulan komiteler tarafından 40 adet proje üretilmiş olup, projeler Belediye Meclisine öneri olarak sunulmuştur. Proje toplantıları komitelerimizle ayda bir olmak üzere devam etmektedir.

Bilgi merkezleri kent konseyleri aracılığı ile oluşturulmuştur.

Tekirdağ Kadın Meclisi, ilimizde yaşayan ve el işi yapan hanımlarımızla sergiler açılmış, ev hanımlarımızın evlerinde ürettikleri el işlerini satmaları sağlanarak, ev ekonomilerine katkıda bulunmaları sağlanmıştır.

Engelliler komitemiz tarafından 10 – 16 Mayıs Sakatlar Haftası kapsamında Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Belediyesi katkıları ile İlimizde yaşayan engelli bireylere ve ailelerine çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenerek bu aktivitelere katılım sağlanmıştır.

Bu çalışmalar yapılırken vatandaşa duyurulmasında gazete, radyo, televizyon, belediyenin ilgili birimlerinden faydalanılmıştır.

**KENTGES EYLEM NO 11:** **AFET VE YERLEŞME RİSKLERİNİ AZALTMAK**

*11.3. Şehircilik ve planlama mevzuatı, afet ve yerleşme risklerinin azaltılmasını sağlamak üzere, tehlike ve risk analizi ile sakınım planlamasını kapsayacak şekilde düzenlenecektir.*

11.3.5. İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurlar kent ölçeğinde tespit edilecektir.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’na 30.09.2011 tarihinde “Riski Araştır Afeti Yatıştır” isimli Hürriyet Mahallesi Yamanlar Mevkiinin Geoteknik Araştırma ve Uygulama Projesinin hazırlanması amaçlı hibe fonuna proje hazırlanmıştır.

Bakanlık Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Paporlara ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşkın verilerine göre İmar Planı denetlemeleri yapıldı.

Kent merkezinde yoğun olan tarihi ahşap binaların yangın riski oluşturulması sebebiyle ahşap binaların yakın çevrelerine hidrant vanaları yerleştirildi.

Şehrimizin önemli ana akslarından biri olan Muratlı Caddesi çevresinde yangın riskini azaltmak amacıyla Muratlı Caddesi üzerinde hidrant vanalarının yerleştirildi.

Liman çevresinde kimyasal madde kontaminasyon riski bulunduğundan kimyasal madde müdahale eğitimleri verilmesi ve liman çevresinde gerekli tedbirlerin alınması çalışmaları başlamıştır.

Yangınlara daha hızlı müdahale etmek ve şehrimizin yangın riskini azaltmak için şehrimizin risk oluşturan yerleşim alanlarının yakınlarına müfreze bina kurulma çalışmaları başlamıştır.

Gönüllü itfaiyecilik projesi kapsamında toplumun her kesiminde gönüllü itfaiyecilik çalışmalarına katılımların sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

**KENTGES EYLEM NO 13: KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK**

*13.1. Kentsel mekânın planlanması ve tasarımında; kente ait tarihsel, doğal, kültürel doku ve öğelerin kent kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunu benimseyen, güçlendirip, yaşatan bir içerik ve program oluşturulması sağlanacaktır.*

13.1.1. Kent kimliğine ilişkin araştırmalar yapılacak ve bu kimliğe yönelik özgün tasarım rehberleri hazırlanacaktır.

Konut alanları ile ilişkili olarak, kentte bulunan ulaşılabilir tesislerin ( idari, sağlık kültürel, eğlence merkezleri vb.) yerlerin gösterildiği, uygun toplu taşım sistem ve güzergahlarının açıklandığı, bunların kullanılabilirlik düzeylerinin belirtildiği, kolay anlaşılabilir, farklı dağıtım ve yayın biçimlerinde “Kent Rehberlerinin” hazırlanması önerilmektedir.

13.1.3. Kent Rehberleri hazırlanacaktır.

Kent Rehberi çalışmaları dijital ortamda sunulmak üzere Tekirdağ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kent Bilgi Sistemi kapsamında yürütülen çalışma içeriğinde yapılara ait bilgiler, idari, sosyal, kültürel ve eğlence fonksiyonunda tespit edilmektedir. Kent Rehberi ile internet ortamında; mahalle, sokak, adres, resmi kurum, apartman, site adı vb. sorgulamalar yapılıp sorgulama sonuçları koordinatlı harita üzerinden görüntülenebilmektedir. Halen, üzerinde birçok sorgulamanın yapılabilmekte olduğu kent rehberi uygulamamız için; geliştirme ve daha fonksiyonel hale getirme çalışmalarımız devam etmektedir.

**KENTGES EYLEM NO 14**: **KENTLERDE, ÇEVRE DUYARLI BİR YAŞAM ORTAMI OLUŞTURMAK**

*14.1. Yerleşmelerin planlanmasında, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, ekolojik dengenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, enerji verimliliğini ve çevre duyarlılığını dikkate alan yaklaşımlar benimsenecektir.*

Çevre Koruma-Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte Kömür satışı yapılan yerlerin denetiminin yapıldı.

Yönetmelik kapsamında cezai işlemlerin uygulanarak ve halkımızın huzur ve sükuneti sağlandı.

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kuruldu.

Şehrimizin mevcut yerlerine ait pil kutularının, konteynerların yerleştirilmesi lisanslı geri dönüşüm firmaları ile protokoller imzalanıp şehrimizdeki geri dönüşe bilen atıkların toplanma faaliyetlerine devam edilmiştir ve ayrıca okullarımızdan ve diğer resmi kurumlardan atık pillerin toplanarak yarışmalar düzenlenerek halkımızın bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Lokanta, restoran, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler, tatil köyleri, gibi yerlerden 23 Ton kullanılmış kızartmalık yağ toplandı.

14.1.2. Kent ekosistemlerinin ve ormanlarının korunması için araçlar geliştirilecektir.

1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

14.1.3. Su yönetimi politika ve uygulamalarının mekânsal planlamaya yansıtılması için düzenlemeler yapılacaktır.

**EKSEN 3 YERLEŞMELERİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL YAPILARININ GÜÇLENDİRİLMESİ**

**KENTGES EYLEM NO 16:** **KENTLERDE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI, BÜTÜNLEŞMEYİ VE HOŞGÖRÜYÜ ARTIRMAK**

*16.1. Kentte yaşayanların mekân ve yaşam koşulları arasındaki farkların, sosyal ve mekânsal yapıların uyumlaştırılması yoluyla azaltılması sağlanacaktır.*

Şehirde günlük sosyal yaşamın bir parçası,ortak kullanım alanları kaldırım ve yol çalışmalarını en iyi ve eşit oranda tüm şehirde yayarak uygulamak.

Tüm şehirde ihtiyaçlara göre eski kaldırım ve yolların düzenlenmesi ve yaya kaldırımlarını engelli vatandaşlar rahatlıkla kullanabileceği duruma getirilmektedir

16.1.1. Kentlerde aile yaşam merkezleri, spor ve gençlik merkezleri ve toplum merkezleri gibi sosyal donatı alanları kurulacaktır.

Şehrimizde her kesimi bir arada buluşturacak sosyal alanlar oluşturmak kapsamında;

Gündoğdu Mahallesi 1590 ada, 13 parseldeki taşınmazda, mahalle halkının sosyal içerikli ihtiyaçlarına cevap vermek üzere semt evi projesi hazırlanmıştır.

 Gündoğdu Mahallesi Semt evi projesi, toplam inşaat alanı 2312 m2’dir. Proje kapsamında 13 Derslik, Sosyal Yardım Ofisi, Aşevi, Çamaşırhane, Sergi Salonu, Başkanlık İrtibat Bürosu ve Çok Amaçlı Salon yer almaktadır.

Karadeniz Mahallesi Semt evi projesi hazırlanmıştır. Projenin toplam inşaat alanı 549 m2’dir. Proje kapsamında 4 Derslik, Sosyal Yardım Ofisi, Sergi Salonu, Başkanlık İrtibat Bürosu ve Çok Amaçlı Salon yer almaktadır.

2009 yılında kurulan Gençlik Merkezimizin faaliyetleri devam etmektedir. Gençlik Merkezimizde devam eden 20 branşta 39 kategorimiz mevcut olup, 1335 sporcumuz 2011yılında Uluslar arası turnuvalarda 32 madalya, Türkiye Şampiyonalarında 21 madalya, il birinciliklerinde 9 madalya, turnuvalarda 172 madalya olmak üzere toplam 234 madalya olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

16.1.2. Kente yeni gelenlerin uyum sorunlarının giderilmesine yönelik çok yönlü programlar uygulanacaktır.

**KENTGES EYLEM NO 17:** **MUHTAÇLARIN VE DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KENTSEL HİZMETLERDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK**

*17.1. Kentsel hizmetlere özürlü, yaşlı, hareket kısıtlılığı olan özel ihtiyaç grupları gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin de erişilebilirliği sağlanacaktır.*

Tüm yaya kaldırımı, belediye hizmet binaları, parklar ve belediye otobüs durakları dezavantajlı gurupların kullanıma uygun olarak düzenlenmek.

Şehrimizde yaşlı ve dezavantajlı gruplar için park alanları yapılmakta, yaya kaldırımlarına özürlü vatandaşlar için rampalar yapılmakta ve ayrıca tüm belediye hizmet binası girişlerinde özürlülerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmektedir.

Tek başına seyahat edemeyecek durumda olan engelli vatandaşlarımızın yakınlarının da toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilmesi için refakatçı kartı verilmesi sağlanmıştır. Şimdiye kadar 450 engelli yakınına refakatçı kartı verilmiştir.

Belediyemiz bünyesinde tekerlekli sandalye kullanan engellilerin hizmetine sunulan bir adet randevulu sistemle çalışan engelli hizmet aracı bulunmaktadır. Toplu taşıma araçlarını kullanamayan engelli kişilerin bu aracı talep etmeleri halinde gitmek istedikleri yerlere ulaşımları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra engellilerinde rahatlıkla binebilecekleri rampalı, şehir içerisinde seyahat edebilecekleri özel halk otobüsleri engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Sosyal Güvencesi olmayan engelli vatandaşlara medikal malzeme yardımı yapılmaktadır. Toplamda 85 adet akülü sandalye, 27 adet manuel tekerlekli sandalye yardımında bulunulmuştur. Bunun yanı sıra beyaz baston, kanedyen, wolker, oturaklı sandalye ve tuvalet tutunma barları gibi medikal malzeme yardımları da tarafımızdan yapılmaktadır.

Tekirdağ Belediyesi ( TEKOMER ) ve Tekirdağ Berberler ve Kuaförler odasının ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında Tekirdağ Merkez de bulunan evden çıkamayan yatağa bağımlı olan engellilere evde kuaför hizmeti verilmektedir.

Belediye otoparklarında engelli vatandaşlar için çıkışa yakın, özel işaretlerle belirlenmiş park yerleri ayrılmış ve bu otoparklardan engelli vatandaşlarımızın ücretsiz yararlanması sağlanmıştır.

Camilerin, Mescitlerin ve abdesthanelerin engelsiz hale getirilmesi için Tekirdağ il Müftülüğü ile görüşülerek bu konuda çalışmalara başlanmıştır. Görme engelli vatandaşlarımızdan talep edenlere Brail alfabesi ile yazılmış Kuran-ı Kerimler verilmektedir.

Şehir içerisinde engellilerin işlerini rahatlıkla yapabilmeleri ve araçlarını kolayca park edebilecekleri özel park yerleri ayrılmıştır.

Engelli çocukların da oyun parklarından yararlanabilmesi için pilot bölgeler belirleyip diğer çocuklarımızdan ayırmadan kaynaştırma prensibinden yola çıkarak hepsinin aynı parklarda oyun oynamasını sağlamak amacıyla çocuk oyun parkları projelerini hayata geçirdik.

Kurduğumuz engelliler Koordinasyon Merkezimiz ( TEKOMER ) tarafından eğitim çalışmaları ve seminerler düzenlenmekte ve bu seminerler konunun uzmanları tarafından verilmektedir.

Tekirdağ’da yaşayan Engelli birçok vatandaşımızın kendi yasal hakları konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı gözlenmektedir. Bundan dolayı ( TEKOMER ) engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik yasal hakları konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca yasal haklarını içeren “ Engelliler Rehberi” adlı bir kitapçık bastırılarak dağıtılmıştır.

Belediyemiz, bünyesinde oluşturduğu Gençlik Merkezi’nin havuzunda engelli çocuklar için özel olarak ücretsiz havuz terapisi uygulamaktadır. Bu terapinin sonucunda hem fiziksel hem de zihinsel anlamda engelli çocukların gelişimine katkıda bulunmaktadır.

İş arayan engelliyi işveren ile buluşturmada ve engel durumlarına göre en sağlıklı işe yönlendirmede belediyemiz engellilere önemli katkılar sağlamaktadır.

Belediyemiz ( TEKOMER ) Tekirdağ’da bulunan engelli sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yapmakta engelli vatandaşların sorunları ve çözüm önerilerine yönelik çeşitli projeler üretilmesine katkı sağlamakta ve destek sunmaktadır.

Belediyemiz ( TEKOMER ) belirli dönem aralıklarıyla Engelli arkadaşlarımızın daha iyi vakit geçirebilmeleri adına ve sosyal hayata daha fazla dahil olabilmeleri için Engelsiz Yaşam Piknikleri, geziler, yemekler düzenlemekte ve Konser organizasyonları yapmaktadır.

‘’Engelsiz Bir Gelecek İçin Engelsiz Okullar’’ Projesi kapsamında Tekirdağ İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne özürlü evde bakım ücreti alan ve Tekirdağ Merkezde ikamet eden kişilerin doğum tarihlerini ve özür oranlarını, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne 2006 yılından günümüze Sağlık Kurulu raporu alan kişilerin isimleri, doğum tarihleri ve özür oranlarını, Tekirdağ Valiliği Tek Adımda Hizmet Bürosuna 2006 yılından günümüze kadar 2022 sayılı kanuna başvuran sonucu olumlu ya da olumsuz neticelenen kişilerin doğum tarihleri ve özür oranlarını bildirir dokümantasyonlar istenmiştir. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne okul fotoğraflarının tarafımızdan görüntülenmesi sağlanmıştır.

Bilgi İşlem Müdürlüğümüze engelliler ile ilgili yaptığımız çalışmaların duyurulması ve daha bilinçli bir engelli toplumunun oluşmasına yönelik yeni internet sitesi talebinde bulunulmuş olup, site yapılmış en kısa sürede [www.tekomer.com](http://www.tekomer.com) adresi ile yayına geçecektir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale yoluyla kiraya verilen otoparkların, engelliler açısından daha rahat ve kullanılabilir olması talep edilmiş olup, bunun yanı sıra otopark çıkışlarına yakın engelli park yerlerinin oluşturulması sağlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğüne mevcut mevcut resmi yapıların, mevcut tüm yolların kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilmesi talep edilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Plan ve Proje Müdürlüğünden engellilerin günlük yaşamda karşılaşacağı fiziki problemlerin aşılması, yasalarda belirtilen önlem ve tedbirlerin aşılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması talep edilmiştir.

BJK Spor Kulübüne 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası münasebetiyle engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye basketbolunu tanıtmak, sevdirmek ve özendirmek adına gösteri maçı yapılması için BJK Engelli Basketbol Takımının daveti gönderilmiştir.

Belediyemizde kurulan 444 18 15 Telefon Hattı ile Engellilerimiz hizmetlerimizden faydalanmaktadır. Tekirdağ Belediyesi olarak amacımız engellilere yönelik yaptığımız projeleri tüm hızıyla hayata geçirmek erişilebilirliği sağlamaktır. Bu bağlamda diğer projelerimizde ;Görme engelliler için yollarda kabartma haritaların oluşturulması, el ve beceri kurslarının açılması, engelli bakım evlerinin oluşturulması, Belediye bünyesinde engelli tekerlekli sandalye basketbol, yüzme, atletizm ve ampute futbol takımlarını kapsayacak Tekirdağ Belediyesi Engelliler Spor Kulübünün oluşturulması, engellilerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanması, engellilere yönelik istihdamı arttırıcı medikal malzeme üretim atölyelerinin kurulması, Psikososyal servis hizmetinin de devreye sokularak engellinin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemlerinin uygulandığı ve engellinin yeterlilik, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda uzman personel eşliğinde hizmet verilmesini hedeflemekteyiz.

*17.1.2. Dezavantajlı grupları dikkate alan planlama, mimari çözüm ve kentsel tasarımlar yapılacaktır.*

Şehirdeki tüm otobüs durak yerleri dezavantajlı grupların kullanımına uygun hale getirilmesi.

Şehrimizde yaşlı ve dezavantajlı grupların daha rahat bir ulaşım yapa bilmesi için otobüs durak yerlerinin yol seviyesinde olacak şekilde planlanarak bu grupların kullanımına uygun şekilde düzenlenmesi.

Kamu binaları, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi 5378 sayılı Kanun ile hükme bağlanmış ve 12/07/2006 tarihli ve 2626 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 2006/18 sayılı Genelge ile uygulamada dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir.

İlgili kanun ve genelgeye istinaden Belediyemiz tarafından bu kişilerin toplum ile gerçekten bütünleşebilmeleri için, bina ve park düzenlemelerinde onların yaşam koşulları göz önüne alınmaktadır.

Buna göre yapılan projelerde ;

\*Bina girişlerine özürlü rampası yapmak,

\*Giriş kapılarını özürlülere uygun olarak tasarlamak,

\* Asansörlü binalarda özürlülerin standartlarına uygun asansör yapılması,

\*Özürlüler için standartlara uygun wc yapılması

\*Kaldırımlarda rampa düzenlemeleri yapılması hususlarına dikkat edilmektedir.

İmar Kanununun Ek:1 maddesinde “Fiziksel çevrenin özürlüleri ile ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel , sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda TSE standartlarına uyulması zorunludur.” denilmektedir.

Belediyemiz tarafından bu genelgeye istinaden umumi, konut ve ticari yapılarda bina girişlerine kadar asansörlü binalarda asansöre kadar rampa yapılmaktadır. Ayrıca binalarda engelli tuvaletleri düzenlemesi şartı da aranmaktadır.

*17.3. Kent yoksulluğunun azaltılabilmesi için mesleki eğitim ve beceri kazandırma programlarına öncelik verilmesi, istihdam imkânlarının artırılması, evsizlik riskini önleyici tedbirlerin alınması sağlanacaktır.*

17.3.1. Kentlerde yaşayan yoksul kesime yönelik olarak, yörenin ihtiyaç ve potansiyeli dikkate alınarak mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak biçki-dikiş kursu açılmış ve 20 kişinin katıldığı kurslarımız devam etmektedir.

Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak cam ve seramik kursu açılmış ve 20 kişinin katıldığı kurslarımız devam etmektedir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli olarak acılan Halk Oyunları Eğitmenliği kursumuza 40 kişi katılmış ve sertifikaları verilmiştir.

300 öğrenciye İngilizce Kursu verilmiştir.

17.3.3. Gençlerin kentsel yaşama katılımı için etkin bir program uygulanacaktır.

Konservatuarımızda açılmış olan kursumuzda 40 öğrencimiz bulunmaktadır.

Konservatuarımızda açılmış olan ses eğitimi, çalgı eğitimi, halk oyunları, bale, tiyatro, çalgı yapım ve onarım bölümleri açılmış olup, eğitim devam etmektedir.

**KENTGES EYLEM NO 19:** **KENT KÜLTÜRÜNÜ, KENTLİLİK BİLİNCİNİ, AİDİYET DUYGUSUNU GELİŞTİRMEK VE KENTLİ HAKLARI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK**

*19.1. Kent kültürü, aidiyet duygusu ve kentli haklarını koruyan eğitim programları ve kültürel etkinlikler destelenecektir.*

19.1.2. Kentlilik bilincini artırmak için sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

Ramazan Ayı münasebetiyle Ramazan eğlenceleri düzenlenmiştir.

Ramazan Ayı münasebetiyle vatandaşlarımız ücretsiz olarak Edirne ve İstanbul’a Cami ziyaretlerine götürüldü.

Kültür gezileri kapsamında vatandaşlarımız ücretsiz olarak Afyon Kocatepe Zafer yürüyüşü ’ne Çanakkale Şehitlerini anmak üzere Çanakkale’ye götürüldü.

Halkımıza ücretsiz tiyatro hizmeti sunulmuştur.